# Java后端开发实战项目要求

## 一、课程概述

本课程为本科Java后端开发实践课程，集中实践周期为2周。

前置知识：学生已掌握基本的Java编程语言，课程涉及的其他Web开发技术（前端、后端框架、数据库等）均需在实践期间自学完成。

学习目标：

- 掌握Java Web后端开发的基本流程与规范

- 自学并运用前端、后端、数据库等相关技术完成完整项目

- 培养团队协作、代码管理与项目规划能力

- 完成一个具有实际功能的Web应用项目

## 二、基本要求

- 分组方式：根据项目复杂情况，可组成3-5人一组，每组成员相互学习、相互配合完成项目。

- 个人要求：每个同学至少能够完成一个从前端到后端的完整模块，个人工作内容须在项目报告中明确标注。

- 相关技术（均需自学）：

| 类别 | 技术栈 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 版本控制 | Git | 团队协作开发、代码管理，管理平台：Gitee（gitee.com） |
| 前端技术 | HTML、CSS、JavaScript、Vue、ElementUI | 页面构建与用户交互 |
| 后端技术 | Spring Boot、Spring、SpringMVC、MyBatis | 服务端业务逻辑处理 |
| 数据库 | MySQL、Redis | 数据持久化存储与缓存 |
| 其他 | Maven | 项目管理与构建自动化工具 |
| 其他 | IDEA | 开发工具 |

## 三、自学建议

Java Web开发涉及到较多的知识技术，需要大量的学习时间，以下是一些建议的自学材料：

- Git：学习Git基本操作（clone、commit、push、pull、分支管理），在Gitee上建立团队仓库。https://liaoxuefeng.com/books/git/introduction/index.html

- html,css : https://www.bilibili.com/video/BV1p84y1P7Z5/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=dbfbffe27bace39deef433b1c6e25792

- JavaScript/TypeScript:  尚硅谷TypeScript教程_哔哩哔哩_bilibili

- Vue3 : 尚硅谷Vue3入门到实战，最新版vue3+TypeScript前端开发教程_哔哩哔哩_bilibili

- SSM: https://www.bilibili.com/video/BV14WtLeDEit/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=dbfbffe27bace39deef433b1c6e25792

- 其它相关技术都可以在B站学习

提示：推荐学习资源包括B站视频教程、官方文档（Spring Boot、Vue、MyBatis）、菜鸟教程等。建议团队内部分工：前端、后端、数据库各指定负责人，交叉学习、互相补位。

## 四、两周进度安排

实际上工作可能无法在两周内完成，下面进度仅供参考。计划在第10周左右再进行答辩。同学们可以在更长的时间内完成好。

| 时间 | 阶段 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 项目启动 | 分组、选题、技术栈分工、建立Gitee仓库 |
| 第2-3天 | 需求分析与设计 | 完成需求分析报告、原型设计、数据库设计 |
| 第4-5天 | 环境搭建与自学 | 搭建开发环境、集中自学核心技术 |
| 第6-10天 | 编码开发 | 前后端并行开发，每日提交代码至Gitee |
| 第11天 | 测试与部署 | 系统测试、修复Bug、部署上线 |
| 第12天 | 答辩准备 | 整理文档、制作答辩PPT、录制演示视频 |
| 第13天 | 项目答辩 | 每位同学就自己完成的部分进行答辩 |
| 第14天 | 提交报告 | 提交全部项目材料 |

## 五、项目内容

以下为可选项目题目，每组任选其一（也可根据兴趣自拟相关题目，需经教师同意）：

### 1. 学生实验报告提交系统

主要功能和要求：

- 学生用户：注册、登录系统、编辑个人信息、修改密码、提交各课程的实验报告、查看实验信息、查看实验报告提交情况、查看实验报告成绩。

- 教师用户：注册、登录系统、编辑个人信息、修改密码、班级管理、课程管理、学生名单管理、创建实验报告任务、查看实验报告提交情况、打包下载已提交报告。

- 结构设计合理，界面美观。

### 2. 智能在线考试系统

主要功能和要求：

### 一、 系统信息管理

### 本模块负责管理系统级别的基本信息，主要包括轮播图和公告。

### 1.1 轮播图管理

- 更新轮播图: 修改现有轮播图的图片、标题、链接等信息。

- 切换轮播图状态: 控制轮播图的启用或禁用。

- 上传轮播图图片: 上传新的轮播图图片。

- 添加轮播图: 创建新的轮播图。

- 根据ID获取轮播图: 查询单个轮播图的详细信息。

- 获取所有轮播图: 获取所有轮播图的列表，供后台管理使用。

- 获取启用的轮播图: 获取前台展示的已启用轮播图列表。

- 删除轮播图: 删除指定的轮播图。

### 1.2 公告管理

- 更新公告信息: 修改现有公告的标题、内容、类型等。

- 切换公告状态: 控制公告的启用或禁用。

- 发布新公告: 创建并发布新的系统公告。

- 根据ID获取公告: 查询单个公告的详细信息。

- 获取所有公告: 获取所有公告的列表，供后台管理使用。

- 获取最新公告: 获取最新发布的若干条公告。

- 获取启用的公告: 获取前台展示的已启用公告列表。

- 删除公告: 删除指定的公告。

### 二、 试题信息管理

### 本模块负责管理考试系统的核心资源——试题，包括试题的分类和内容管理。

### 2.1 分类管理

- 获取分类列表: 查询所有试题分类及其下的题目数量。

- 添加新分类: 创建新的试题分类。

- 更新分类信息: 修改现有分类的名称、排序等。

- 获取分类树形结构: 以层级结构展示所有分类。

- 删除分类: 删除指定的试题分类。

### 2.2 题目管理

- 根据ID查询题目详情: 获取单个题目的完整信息。

- 更新题目信息: 修改题目的内容、选项、答案等。

- 删除题目: 删除指定的题目。

- 创建新题目: 手动添加新的试题。

- 获取热门题目: 查询访问次数最多的热门题目。

- 分页查询题目列表: 根据多种条件筛选并分页查询题目。

### 2.3 题目批量操作

- 预览Excel文件内容: 解析并预览Excel文件中的题目。

- 批量导入题目: 将题目列表批量存入数据库。

- 从Excel文件批量导入题目: 直接从Excel文件导入题目。

- AI智能生成题目: 根据要求使用AI自动生成题目。

- 下载Excel导入模板: 提供用于批量导入的Excel模板文件。

### 三、 考试信息管理

### 本模块负责考试的全流程管理，包括考试的创建、进行、批阅和记录查询。

### 3.1 考试管理

- 提交考试答案: 学生提交答卷。

- AI自动批阅: 使用AI技术自动为考试评分。

- 开始考试: 学生开始一场新的考试。

- 查询考试记录详情: 查看某次考试的详细记录。

### 3.2 试卷管理

- 获取试卷详情: 查看试卷的详细信息和包含的题目。

- 更新试卷信息: 修改试卷的名称、题目配置等。

- 删除试卷: 删除指定的试卷。

- 手动创建试卷: 通过手动选题的方式创建试卷。

- 更新试卷状态: 发布或停止试卷。

- AI智能组卷: 根据规则自动生成试卷。

- 获取试卷列表: 查询所有试卷的列表。

### 3.3 考试记录管理

- 获取考试记录列表: 查看指定考试记录的详细信息。

- 删除考试记录详情：删除指定考试记录详情

- 考试排行记录接口：查询考试排行信息进行展示

### 四、 视频信息管理

### 本模块负责管理平台上的教学视频资源。

### 4.1 视频分类管理

- 获取视频分类列表: 查询所有视频分类。

- 添加新分类: 创建新的视频分类。

- 更新分类信息: 修改现有分类的名称、排序等。

- 获取分类树形结构: 以层级结构展示所有视频分类。

- 删除分类: 删除指定的视频分类。

### 4.2 视频管理

- 根据ID查询视频详情: 获取单个视频的详细信息。

- 更新视频信息: 修改视频的标题、描述、URL等。

- 删除视频: 删除指定的视频。

- 创建新视频: 添加新的视频资源。

- 获取热门视频: 查询播放次数最多的热门视频。

- 分页查询视频列表: 根据条件筛选并分页查询视频。

### 五、 用户信息管理

### 5.1 用户管理

- 用户登录: 用户使用账号密码登录系统

### 3. 个人博客系统

主要功能和要求：

- 在线文档编辑（富文本编辑）

- 文档分类管理

- 后台管理

- 评论管理

- 留言板管理

- 点击排行、最新文章列表、最新评论

- 结构设计合理，界面美观

### 4. 其他可选项目

以下项目只需实现核心功能，具体需求由各组自行定义：

- 电影院售票系统

- 网上流浪狗猫收容认养系统

- 网上书店

- 音像店租赁管理系统

- 电子书在线网站

- 驾校考试系统

- Java在线考试系统

- 医药管理系统

- 软件信息发布系统

- 毕业设计选题管理系统

- 家教信息管理系统

- 源代码管理系统

- 招生管理系统

- 社区人口资源管理系统

- 超市管理系统（进销存）

- 网上商城

- 点餐系统

- 外卖管理平台

- 根据兴趣，可以自拟相关题目

说明：如果系统太大，也可以只实现部分功能，但每个同学要能完成一到两个独立模块。

## 六、成绩组成

总评成绩 = 平时 × 10% + 项目运行效果 × 30% + 答辩 × 20% + 项目报告 × 40%

平时成绩依据：需求分析报告，原型设计及数据库设计，交流讨论、出勤。

## 七、提交材料

项目完成后，每组需提交以下材料：

- 预习报告：内容包括需求报告、原型设计、数据库设计；原型设计可以使用Axure、墨刀等工具来画，也可以使用Word画出线框图。

- 项目报告：格式参考模板文件。

- 答辩PPT文档。

- 项目源代码。

- 部署用war包，以及部署说明文档。

- 数据库备份或者导出的数据库SQL文件。

- 不超过5分钟的项目演示视频（可选）。